|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН****БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ****ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ****БАЗАР-КОРГОН РАЙОНДУК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ**  ***720800, Базар-Коргон айылы, Б.Осмонов көч №48.*** ***тел: (03736) 5-01-23, 6-00-42*** ***факс: (03736) 5-02-37*** ***р/с 1290324131510023******л/с 4408031101005289******ОАО «РСК Банк» Базар-Коргон*** ***ИНН 01009199210226*** ***электрондук дарек:*** ***b-k\_rbbb@mail.ru*** |  | **КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА****МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ** **ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ****БАЗАР-КОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ*****720800,село Базар-Коргон, ул. Б.Осмонова №48.*** ***тел: (03736) 5-01-23, 6-00-42*** ***факс: (03736) 5-02-37******р/с 1290324131510023******л/с 4408031101005289******ОАО «РСК Банк» Базар-Коргон*** ***ИНН 01009199210226*** ***электронная почта:*** ***b-k\_rbbb@mail.ru***  |

« \_\_\_» \_\_\_\_\_\_2024-ж.г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги**

**Мектептердин утурумдук (текуший) жана капиталдык ремонт иштеринин жүргүзүлүшү. Мектептердин курулуштары жана кыйроо абалындагы мектептер.**

Базар-Коргон районунун аймагындагы 69 жалпы билим берүүчү орто мектептердин утурумдук ремонтуна республикалык бюджеттин эсебинен 12 662 900,0 миң сом каралган. Мектептердин утурумдук ремонтуна жергиликтүү бюджеттен 4888,0 миң сом бөлүнүп ремонт иштери жүргүзүлдү.

Райондогу 8 мектептин курулуш иштери башталды.

1) №26 Ахмадали Худайбердиев мектебинин сметалык баасы 300,0 млн сомдук 600 орундуу мектеби курула баштайт.

2) №28 А.Шеркулов мектеби 46,960 миң сомдук кошумча имарат курулуп жатат. 2024-жылдын 1-сентябрына чейин мектептин ремонту толук бүткөрүлүп пайдаланууга берилет.

3) №44 А.Жумабаева мектеби азыркы күнгө 50,0 млн сомдук жумуш аткарылды. Курулуш 2023-жылдын март айында “Falcom development group Central Asia” фирмасы тарабынан жаңы мектеп үчүн сметалык баасы 155 418,072 миң сомдук курулуш иштери башталган. Ал эми тенднрдик баасы 116 576,749 миң сомду түзгөн. Мектептин жалпы курулуш аянты 2274м2 түзөт. Мектептин курулуш иштери үчүн 3,5 млн сом акча бөлүнүп жумшалып бүттү. Мектептин 2-кабаты бүтөөрүнө азыраак жумуштар калган. Ал эми курулушта иштеген жумушчулардын акысы толук төлөнбөй калгандыктан 2024-жылдын 15-июнь күнүнөн тартып 13 адам иштеген бөлүгү токтоп турат.

4) № 8 Ж.Сулайманкулов мектебине 275 орундуу эки этаждуу мектеп курулуп жатат сметалык баасы 106 591 724 тендердик баасы 840 029 08 сомдук. Азыркы учурда курулуштун дубалдары тургузулуп бүтүп, чатырына тунуке кагылып жатат. Чатырынын жарымына тунуке кагылып, терезелери толугу менен коюлуп бүттү. Имараттын сырты бир катмар шыбалып бүттү. Ичиндеги кабинеттерди шыбап башташты. Жумушчулар жакшы иштеп жатышат. Жумуштун жүрүү тездиги жакшы. 2024-жылдын октябрь-ноябрь айларында жаңы мектептин имаратынын курулушу толугу менен аяктап, пайдаланууга берилет.

5) №41 Жусубали уулу Жолдош мектеби 275 орундуу. Куруучу: ЖЧКСК “УЮТ” сметалык баасы 139 546 531 сом. Курулуштун башталышы 01.12.2023-жыл бүтүшү 30.12.2024-жыл.

6) № 29 А.Монокбаев мектеби 375 орундуу сметалык баасы 126,0 млн сомдук курулуш иштери башталды.

7). №25 К. Артыкалиев мектеби 2,0 млн сомдук долбоор башталды мектептин чатыры жабылып жатат.Куруучу ЖЧК “ДОС ИНВЕСТ” Сметалык баасы 2 млн сом Курулуштун башталышы 15.07 2024-жыл, аякташы 05.08.2024-жыл.

8) Б.Абдырашев атындагы мектептерде 101,864 миң сомдук жаңы мектеп курулат.Мектеп 2024-жылдын 1-августундан курула баштайт

Мектептердин утурумдук ремонтуна республикалык бюджеттен бөлүнгөн 12 662 900,0 миң сомго 2024-жылдын 10-май күнү мамлекеттик сатып алуулар порталына тендер жарыяланып, 21-майда күнү жыйынтыгы чыгарылып, жыйынтыгында Ош шаарында катталган жеке ишкер Чолуков Уран, жеке ишкер Султанов Ботобек , ОсОО “Бега-Нур Грант” жеңүүчү болуп табылып, келишим түзүлгөн. Келишимде көрсөтүлгөн сапаттуу материалдарды убагында мектептерге жеткирилип, жыйынтыгында мектептердин утурумдук ремонт иштери сапаттуу жүргүзүлүп жатат.

**Башчы С.Т.Жалилов**

**Даярдаган Г.Абдукаримов (0224000077)**