[bookmark: _Ref205994163]Техническое задание (ТЗ) на
Услуги компании по техническому надзору
Общие сведения
Совместный проект ИБР/ИСФР/ГПО «SMART-ED» направлен на улучшение доступа и качества инклюзивных возможностей для обучения всех детей в Кыргызской Республике. Проект реализуется Министерством просвещения (МП) при финансировании Исламского банка развития (ИсБР), Исламского фонда солидарности в целях развития (ИСФР) и Глобального партнерства в области образования (ГПО). Эта масштабная инициатива включает различные компоненты, один из которых предполагает строительство и реабилитацию образовательной инфраструктуры, соответствующей критериям инклюзивного, устойчивого и устойчивого к изменению климата.
Цель
Основной целью инженера по техническому надзору (технадзор) является оказание технических услуг при реализации компонента улучшения образовательной инфраструктуры. Эти услуги направлены на обеспечение качества ремонтных и строительных работ в соответствии с государственными стандартами, правилами и нормативами, своевременное реагирование и предотвращение возможных проблем, обеспечение безопасности на строительной площадке и надлежащего экологического контроля, выполнение работ в установленные сроки.
Места реализации проекта
Задание охватывает 32 объекта. 32 проектные площадки распределены по 6 областям следующим образом:
· Чуйская область – 6 площадок;
· Ошская область – 12 площадок;
· Иссык-Кульская область – 7 площадки;
· Таласская область – 2 площадки;
· Джалал-Абадская область – 4 площадки;
· Баткенская область – 1 площадка.
Примечание: Полный перечень объектов с названиями, местонахождением и примерным объемом работ предоставлен в Приложении 1 «Перечень проектных и резервных объектов». Объем работ по каждой площадке основан на перечне, предоставленном МП КР. Технадзор должен проверить существующие условия в ходе обследования площадок и, при необходимости, предложить корректировки проектов и ведомостей объемов работ (ВОР) для утверждения МП КР и ИсБР.



Объем работ
Технадзор должен незамедлительно информировать отдел реализации проекта (ОРП) о любом нарушении или дефекте, которое может оказать существенное влияние на контракт с точки зрения выполнения ремонтных и строительных работ в момент раскрытия или выявления: 
· Предварительное изучение ПСД по объектам и внесение изменений при необходимости; 
· Предоставление услуг по надзору за строительством нижеследующих УЗ с составлением уточнённого графика строительных работ для каждого объекта в соответствии с предоставляемыми Технадзором по разработке дизайна с чертежами и техническими спецификациями, а также требованиями по охране окружающей среды при выполнении ремонтно-строительных работ:

Задачи и обязанности технического надзора
· Несет ответственность за общее выполнения задания по техническому надзору над строительными и ремонтными работами по объектам, указанными в Приложении 1;
· В своей деятельности должен руководствоваться «Положением о техническом надзоре, независимой инженерной организации, техническом аудите в строительстве», утвержденным приказом Госстроя КР №11-нпа от 15-декабря 2017 года;
· Осуществляет постоянный контроль за строгим выполнением строительно- монтажных работ в соответствии с рабочим проектом и СНиПами КР;
· Производит проверку и приём объемов, качество выполненных работ. Несет ответственность перед контрольно-надзорными органами за соответствие объемов и качество выполненных работ подрядчиками;
· Осуществляет общий надзор за строительными работами на месте, так чтобы работы, материалы и оборудования соответствовали требованиям контракта и соответствующим стандартам, включая мониторинг за выполнением мер по снижению экологического и социального воздействия;
· Контролировать наличие и исполнение необходимых разрешительных документов подрядчика на проведение строительно-монтажных работ, в том числе в сфере охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, гигиены труда и условий работы;
· Информировать Подрядчика в письменной форме о любых дефектах или несогласованных отклонениях через служебный меморандум, запись в журнале строительных работ и незамедлительно информировать ОРП в случае отказа подрядчиков своевременно устранить выявленные дефекты;
· Проверять своевременное выполнение замечаний подрядчиком и устранение выявленных отклонений от проектных решений, устранение допущенных дефектов и сбоев; 
· Осуществлять постоянный надзор за соблюдением охраны труда (ОТ), гигиены труда и техники безопасности (ТБ); 
· Принимать участие при проведении надзора со стороны государственных контролирующих органов;
· Координирует работу подрядных компаний с проектировщиками и Госорганами, на каждом из объектов;
· Проверяет выполнение рабочих чертежей, смет, исполнительных схем, подготовленных Подрядчиком в процессе выполнения ремонтно-строительных работ;
· Осуществляет контроль за соблюдением норм безопасности и охраны окружающей среды на объекте; 
· Проверка ежемесячных отчетов, а также выплат, предоставленных подрядчиками и их утверждение;
· Проверка качества применяемых строительных материалов и оборудования;
· Проверяет ведение ведомостей объемов работ;
· Производит освидетельствование и приемку исполнительной документации (актов на скрытые работы, исполнительных схем) на всем протяжении ремонтных и строительных работ;
· Контроль ведения технической документации и заполнения журнала производства работ;
· Определение объемов работ и решение текущих проблем при изменении проекта или видов работ в ходе строительства и ремонта;
· Контроль за выполнением объемов работ в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком работ;
· Контроль качества работ и предоставление соответствующих документов, актов лабораторных анализов, проверенных актов выполненных работ, актов тестирования (сертификатов качества и т.д.);
· Контроль за геодезическими исследованиями до начала работ и после для уточнения объема фактических выполненных работ; 
· Пересмотр результатов проверки и принятие всех необходимых мер для устранения дефектов;
· Подготовка и регистрация всех инструкций на объекте;

Минимальные квалификационные требования к Компании
· Опыт работы в сфере оказания услуг по надзору за строительством не менее 3 лет;
· Подтвержденный опыт оказания аналогичных услуг на объектах гражданского строительства, по крайней мере, 1 успешно завершенный контракт за последние 5 лет;
· Опыт работы в проектах, финансируемых международными донорскими организациями.

Минимальные квалификационные требования и критерии отбора к ключевым и не ключевым специалистам Компании:

	№
	Ключевые специалисты
	Общая квалификация
	Общий опыт
	Определённый опыт
	Расчетное время вклада

	1
	Руководитель команды по технадзору
	Высшее образование в области промышленно- гражданского строительства (ПГС) и главного инженера проекта (ГИП), знание английского (разговорного, письменного) имеет преимущество
	Общий опыт в области промышленно-гражданского строительства (ПГС) не менее 15 лет. Из них в качестве руководителя команды по технадзору (название заказчика), не менее 8 лет
	Опыт работы в международных проектах финансируемых АБР, ВБ, ИБР и аналогичными донорами в области осуществления технического надзора за строительством объектов зданий и сооружений промышленно-гражданского назначения, не менее 5 лет
	19 чел/ месяцев в течение 4 лет

	2
	Инженеры промышленно-гражданского строительства (ПГС) по специальности инженер-строитель- 6 чел.
	Высшее образование в области промышленно- гражданского строительства (ПГС) и сертификат специалиста по инжиниринговым услугам. Знание английского (разговорного, письменного) имеет преимущество
	Общий опыт в области промышленно-гражданского строительства (ПГС) не менее 15 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору не менее 10 лет
	Опыт работы в международных проектах финансируемых АБР, ВБ, ИБР и аналогичными донорами в области осуществления технического надзора за строительством объектов зданий и сооружений промышленно-гражданского назначения, не менее 5 лет
	52 чел/ месяцев х для 6 инженеров в течение 4 лет

	3
	Инженер-сметчик
	Высшее техническое образование и сертификат инженера-сметчика
	Общий опыт в области промышленно-гражданского строительства (ПГС) не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера-сметчика    не менее 8 лет
	Не менее трёх завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты)
	3 чел/ месяцев

	4
	Инженер- технический надзор сетей электроснабжения
	Высшее образование инженера- электрика и сертификат специалиста по электроснабжению или специалиста по контролю качества в данной области
	Общий опыт в области электроснабжения промышленно-гражданских объектов не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору электроснабжения не менее 5 лет
	Не менее трёх завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты)
	2,5 чел/ месяцев

	5
	Инженер- технический надзор сетей водоснабжения и канализации
	Высшее образование инженера по ВК и сертификат специалиста по ВК или специалиста по контролю качества в данной области
	Общий опыт в области ВК промышленно-гражданских объектов не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору ВК не менее 5 лет
	Не менее трёх завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты)
	2,5 чел/ месяцев

	6
	Инженер- технический надзор по ОВ и кондиционирование
	Высшее образование инженера по ОВ и кондиционирование и сертификат специалиста по ОВ и кондиционирование или специалиста по контролю качества в данной области
	Общий опыт в области ОВ и кондиционирование промышленно-гражданских объектов не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору ОВ и кондиционирование не менее 5 лет
	Не менее трёх завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты)
	2,5 чел/ месяцев

	7
	Инженер по охранно- пожарной безопасности (ОПС), видеонаблюдению и слаботочным системам
	Высшее образование в аналогичной области и сертификат специалиста по ОПС, видеонаблюдению и слаботочным системам или специалиста по контролю качества в данной области
	Общий опыт в области ОПС, видеонаблюдения и слаботочным системам промышленно-гражданских объектов не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору ОПС, видеонаблюдения и слаботочным системам не менее 5 лет
	Не менее двух завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты)
	2,5 чел/ месяцев

	№
	Не ключевые специалисты
	Общая квалификация
	Общий опыт
	Определённый опыт
	Расчетное время вклада

	8
	Специалист по охране труда и технике безопасности
	Высшее техническое образование в аналогичной области и сертификат инженера по охране труда и технике безопасности
	Общий опыт в области охраны труда и технике безопасности в промышленно-гражданских строительстве не менее 8 лет. Из них в качестве специалиста по охране труда и технике безопасности не менее 5 лет
	Не менее двух завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты)
	1,5 чел/ месяцев

	9
	Ассистент руководителя команды по технадзору/ специалист по делопроизводству и отчетам
	Степень бакалавра. Знание английского (разговорного, письменного) имеет преимущество
	Общий опыт работы не менее 8 лет, из них в качестве ассистента руководителя не менее 1 года
	Опыт работы в международных проектах финансируемых АБР, ВБ, ИБР и аналогичными донорами имеет преимущество
	19 чел/ месяцев


Ожидаемое время вклада специалистов Компании является приблизительным. Компания обязана предоставить и согласовать с Заказчиком План работы Компании, с указанием планируемого вклада каждого специалиста согласно графику строительства объектов.
Компания обязана по согласованию с Заказчиком регулировать фактический вклад каждого специалиста (на определенный промежуток времени услуг, табель учета рабочего времени) в зависимости от начала, завершения строительства и гарантийного периода каждого объекта на период реализации проекта, не превышая общий бюджет контракта Компании.

Институциональные мероприятия
· Технадзор подотчетен директору отдела реализации проекта (ОРП). Технадзор должен поддерживать тесные рабочие взаимоотношения с ОРП, а также поддерживать связь по вопросам связанными с реализацией проекта с разрешительными органами Кыргызской Республики. Консультант по мере необходимости будет предоставлять информацию о ходе реализации проекта в МП КР, ИБР и заинтересованным сторонам по согласованию с директором ОРП.

Требования по отчетности и результатам (отчеты, этапы);
· Технадзор представляет отчеты директору ОРП. Отчеты должны быть представлены на кыргызском или русском языках. Все подготовленные материалы проверяются инженером ОРП и согласовываются директором ОРП.

В ходе своей работы компания предоставляет следующие виды отчетов:
· Отчет о результатах предварительного изучения ПСД.
· Отчёты о проведении надзора за строительством для обеспечения соответствия с утвержденным графиком работ и Проектно-Сметной документацией на ежемесячной основе по каждому объекту.
· Финальный отчет или любой другой отчет по необходимости.

Выплаты
Выплаты производятся:
· после принятия акта выполненных работ по предварительному изучению проектно-сметной документации;
· по мере реализации строительных работ. Сумма выплаты определяется в соотношении к сумме акта выполненных работ каждого объекта по степени выполнения строительно-ремонтных работ. Последняя сумма выплаты производиться после подписания актов-приемки завершенных работ.
При выявлении допущенных ошибок технического надзора в объемах выполненных работ со стороны подрядчика, будут применены штрафные санкции к инженеру технического надзора в размере 10% от суммы, причитающейся к оплате за определённый период.
Сроки реализации проекта
Продолжительность услуг по ведению технического надзора по объекту будет соответствовать периоду реализации контрактов на строительные работы. По завершению строительно-монтажных работ, Консультант также будет оказывать услуги за ведение технического надзора в течение дефектного периода, который определяется согласно контракту с подрядчиком.
Поддержка партнера со стороны ИА
Заказчик предоставит Технадзору всю необходимую информацию, и любые документы, относящиеся к данному заданию, и окажет поддержку в работе с МП КР, представителями ПО, региональными подразделениями МП КР.
Метод выбора
Технадзор будет выбран методом выбора с наименьшей стоимостью (Least-Cost Selection - LCS) среди квалифицированных национальных консалтинговых фирм в соответствии с Руководством по закупкам ИБР. Короткий список соответствующих критериям фирм будет приглашен к подаче технических и финансовых предложений. Только фирмы, набравшие минимальный технический балл, будут рассматриваться для финансовой оценки. Контракт будет присужден фирме с наименьшей оцененной финансовой заявкой среди тех, которые прошли технический порог.
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Приложение 1. Список объектов
	№
	Наименование учреждения
	Место расположения
	Количество обучающихся (чел.)
	Площадь нового проектирования (м2)
	Площадь планируемого ремонта (м2)
	Примечание

	 
	Тип №1: Институты образования 

	1.
	Иссык-Кульский областной институт образования
	г. Каракол ул. Ленина 135
	250
	928
	1069
	Старый корпус-памятник архитектуры. 
В новом корпусе: уч. классы, общежитие, актовый зал; Компьютерный зал на 50 посадочных мест. 
Имеет центральное отопление

	2.
	Ошский областной институт образования
	г. Ош ул. Атабаева, 95а
	250
	1330
	0
	Уч. классы, общежитие, актовый зал, компьютерный зал на 100 посадочных мест, административные помещения. Имеет центральное отопление

	 
	Тип №2: Школы- интернаты

	3.
	Школа-интернат "Манас"
	Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай, ул. Кочоркул-Ата, 63
	320
	100
	2 475
	Новое строительство: 
Баня на 40 мест с прачечной.

Капитальный ремонт: Общежитие-2 475м2

	4.
	Гимназия-интернат им. Ж. Мавлянова
	Жалал-Абадская область, Аксыйский район, г. Кербен, ул. Уметалиева
	1007
	0
	2 882
	Капитальный ремонт: 
Общежитие №1 -1 352 м2; 
Общежитие №2–530 м2; 
Столовая-440 м2; 
Библиотека-192 м2;
Спортзал- 368.

	5.
	Гимназия-интернат им. Н. Исанова
	Жалал-Абадская область, Ноокенский район, г. Кочкор-Ата, ул. Мурадиана, 1
	887
	0
	2 562
	Капитальный ремонт: 
Учебный корпус №1–1525 м2; Общежитие – 1037 м2

	6.
	Баткенская областная школа-интернат
	Баткенская область, г.Баткен, ул.Сабырова,1.
	717
	1000
	804
	Новое строительство: 
общежитие, 
столовая, 
актовый зал.

Капитальный ремонт: 
Учебный корпус №1–804 м2

	7.
	Лицей-интернат им. Кадырмамат уулу Абдыразак
	Ошская область, Алайский район, с. Гульчо, ул. Кадырова, 10
	300
	 
	2 804
	Капитальный ремонт: 
Внутренней системы отопления; Замена окон и дверей;
Ремонт полов;
Устройство альтернативного источника отопления;
Ремонт с/узлов;
Косметический ремонт помещений 

	Тип №3: Здания для устройства трехчасового детского сада

	№
	Наименование учреждения
	Место расположения
	Количество обучающихся (чел.)
	Планируемый капитальный ремонт (м2)

	8.
	ДОО «Чебурашка»
	Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Манас, с. Комсомол
	50
	150

	9.
	Возвращенное здание ДОО
	Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Кунтуу, с. Маловодное, ул. Пролетарская
	100
	150

	10.
	ДОО "Ласточка" (бывшее здание)
	Чуйская область, г. Каинды, ул. Куйбышева, 19
	100
	150

	11.
	ДОО «Таалимтай»
	Чуйская область, Жайылский район, с. Эриктуу, ул. Акматова,14
	25
	150

	12.
	ДОО
	Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Кунтуу, с. Кызыл-Туу, ул. Табышалиева,57
	25
	150

	13.
	Возвращенное здание
	Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Уч-Эмчек, Ысык-Атинского айыльного аймака;
	25
	150

	14.
	Бывшее здание айыл окмоту
	Ошская область, Узгенский район, Алтын-Булак айыл окмоту, с. Кара-Шоро, с. Шамал-Терек
	30
	150

	15.
	Бывшее здание айыл окмоту
	Ошская область, Узгенский район, Жазы айыл окмоту, с. Кайрат
	75
	150

	16.
	Бывшее здание айыл окмоту
	Ошская область, Узгенский район, Кызыл-Октябрь айыл окмоту, с. Старая Покровка
	75
	150

	17.
	Бывшее кадастровое здание
	Ошская область, Араванский район, С.Юсупова айыл окмоту, с. Араван, ул. Х. Абдуллаева
	150
	150

	18.
	Бывшее общежитие Тоо-Моюнской гимназии
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Ак-Шар
	100
	150

	19.
	Бывшее здание конторы
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Найман
	75
	150

	20.
	Пустующее здание детского сада
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Авиз
	120
	150

	21.
	Бывшее здание средней школы №64 им. Т. Шамырбек уулу
	Ошская область, Кара-Суйский район, Баш-Булак айыл окмоту, с. Ачы
	100
	150

	22.
	Бывшее здание средней школы №121 им. Ж.Шериева
	Ошская область, Кара-Суйский район, Папан айыл окмоту, с. Андагул
	100
	150

	23.
	Бывшее здание средней школы №63 им. 70-летия Октября
	Ошская область, Кара-Суйский район, Отуз-Адыр айыл окмоту, с. Жаны Кызыл-Суу
	90
	150

	24.
	Здание айыл окмоту
	Таласская область, Таласский район, Беш-Таш айылный аймак, с. А.Огонбаева
	75
	150

	25.
	Старое здание школы №95 «Ширин»
	Джалал-Абадская область, Сузакский район, С. Атабеков айыльный аймак, ул. Ынтымак, 13
	25
	150

	26.
	Бывшее здание школы №52 в с. Багыш
	Джалал-Абадская область, Сузакский район, Багыш айыльный аймак, с. Багыш, ул. Абдразаков Касым,52
	25
	150

	27.
	Здание ЖББМ им. Ж.Чабалдаева
	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Саруу
	120
	150

	28.
	Детский сад "Солнышко"
	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Кызыл-Суу
	240
	150

	29.
	Возвращенное здание
	Иссык-Кульская область, с. Светлая Поляна, ул. Бараканова,6а
	100
	150

	30.
	Бывшее здание школы в с. Мин-Булак
	Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Мин-Булак
	100
	150

	31.
	Старое здание школы
	Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Чон-Тогузбай, ул. Чон-Тогузбай
	25
	150

	32.
	Старый корпус средней школы им. Ж.Шабирова
	Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, Жусуп Абдрахманов айылный аймак, с. Орто-Орукту
	50
	150



